宏儒工业园纺纱设备及部分清花单机出售公告

因新旧设备升级改造，现淘汰约23万锭纺纱配套设备以及改造下来的部分清花单机，具体情况详见清单：

一、报名及报价时间：

报名时间：即日起至2025年2月16日下午16:00止。

报价时间：2月17日（正月二十日  星期一）下午14:00在网上报价。

第一轮报价时间：17日下午14:00-15:00

第二轮报价时间：17日下午15:00-16:00

注：1、本次为网上报价，请相关客户自即日起至2月16日下午16:00前将信誉保证金单据交到招标处或电汇单位及时通知招标处。2、报价网地址：http://222.134.46.123:8081/wqcy

二、工期安排：由于公司进行新旧设备改造，先拆除旧设备再安装智能化设备；厂房需要土建施工改造，为了保证施工进度，认购方务必根据自身拆除清运能力，自由选择任何标段设备，必须在规定工期内拆除清运完毕，不得影响土建施工。

1、本次设备出售共分六个标段，六个标段设备如全部购买，总工期为3个月全部拆除清运完毕。

2、第一标段、第二标段、第五标段、第六标段（清花单机）设备：单独购买其中任何一个标段，工期为1.5个月内拆除清运完毕；如购买其中两个标段或三个标段或四个标段，工期均为2个月内拆除清运完毕。

3、如购买第三标段和第四标段两个标段细纱机（540台），工期为2.5个月全部拆除清运完毕；单独购买其中一个标段细纱机（270台），工期为2个月内拆除清运完毕。

4、不论购买六个标段中任何几个标段，总工期不累计。

三、报价须知：

1、认购方参与报价需要交纳 200万元信誉保证金，仅报价第一标段、第二标段、第六标段三个标段中任何几个标段需交纳100万元 信誉保证金，认购方最终结果不执行者将全部扣除信誉保证金，未成交的认购方保证金无息退回。交纳100万元信誉保证金的不转为设备款保证金，合同执行完毕无问题无息退还；交纳200万元信誉保证金的，成交签订合同时其中100万元可转为设备款保证金，剩余100万元信誉保证金合同执行完毕无问题无息退还。

2、以上出售设备必须提前现场看货，认购方需携带本人身份证原件到宏儒工业园六分厂、七分厂、二分厂、差别化分厂、十三分厂；宏杰九分厂、十二分厂；铭宏四分厂现场查看设备状况；进入工业园看货时必须遵守公司的规章制度，不准携带烟火，不准喝酒进入园区：

看货联系人及电话：宏儒公司成科长13854341508

3、认购方签合同前必须交足30%设备款作为保证金；每次拆装设备前按照合同设备单价交足相应设备款后方可安排设备的拆除清运，直至交足总额为止（首付的30% 设备保证金转为最后一批设备款)。

4、出售方只提供竞标平台，认购方应自行承担本次出售物资查看现场差旅费、信誉保证金的资金占用损失等所涉及的一切费用，不管结果如何，认购方自行承担与认购有关的全部费用。

5、本次设备出售通过网上报价，认购方需在出售方公司网站上注册后，方可进行报价。具体事宜，以出售方报价须知公布为准，请按时参加，过期不候。

四、保证金汇款账户（用途务必注明：保证金）

| 户名: 山东宏儒纺织科技有限公司 |  |
| --- | --- |
| 开户行: 建行邹平东城支行 | 帐号：37050183793600000029 |

五、设备出售清单：

1、宏儒六分厂清梳车间设备（第一标段）：

| 车间 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六分厂清梳车间、差别化分厂 | 打包机 | 单丝杠 | 9台 | 邹平 |  |
|  | 清梳联 | FA006-FA151 | 4套 | 郑纺机 | 其中2套无往复，宏儒七厂留用。 |
|  | 宏儒七分厂：2套圆盘清花单机 | 设备包含：FA002圆盘抓棉机4台，FA016混棉2套，多仓混棉2台、FA103打手2台、FA106棉箱打手2台、FA151除尘机4台、TF30重物分离器4台。 |  |  |  |
|  | 清花机 | A002D-A076F | 10套 | 郑纺机 | 其中差别化分厂2套（无圆盘） |
|  | 梳棉机 | FA201B | 205台 | 青纺机 | 其中差别化分厂45台 |
|  | 梳棉机 | FA221 | 64台 | 郑纺机 |  |
|  | 蜂窝滤尘 | JYFO-111-6 | 27台 | 江阴 | 其中差别化分厂2台，宏儒十三厂5台。 |
|  | 蜂窝滤尘 | JYFO-111-8 | 6台 | 江阴 | 其中差别化分厂3台。 |
|  | 其它辅机：接力风机4台、磨盖板机2台、包刺辊机4台、抄盖板机2台、包盖板机2台、粗纱头处理机3台。 |  |  |  |  |
|  | 一楼空调室辅机：风机10个、滤尘转窗10个、水泵20套、集尘电机10个，喷淋系统10套。 |  |  |  |  |

注：具体质量、数量以现场实际状况为准，以出售主机为主，出售不含异纤机；出售带铁皮管道、自调匀整仪、凝棉器；空调室不带变频器；出售设备不带设备以外配电箱、动力柜以及设备之外电线电缆。

2、前纺设备清单（第二标段）：

| 车间 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六分厂前纺车间 | 并条机 | FA305 | 117台 （其中41台不带高架） | 天门纺机 | 其中宏儒二分厂13台、宏儒七分厂28台，宏儒二、七分厂出售时不带高架； 宏杰九分厂34台、宏杰十二分厂12台。 |
|  | 并条机 | FA317 | 5台 | 天门纺机 |  |
|  | 条卷机 | A191B | 32台 | 上海纺机 |  |
|  | 精梳机 | A201E | 204台 | 上海 | 其中铭宏三厂对换47台大龙头。 |
|  | 粗纱机 | FA415A | 88台 | 无锡 | 其中差别化分厂28台。 |
|  | 蜂窝滤尘 | JYFO-III-7 | 4台 | 江阴 |  |
|  | 蜂窝滤尘 | JYFO-III-8 | 1台 | 江阴 |  |

注：具体质量、数量以现场实际状况为准，以出售主机为主；宏儒二、七分厂41台FA305并条机出售不带高架；铭宏三厂对换下来龙头需到铭宏三厂清运；出售设备不带设备以外配电箱、动力柜以及设备之外电线电缆。

3、细纱车间设备清单（第三标段）：

| 车间 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六分厂细纱车间 （二楼） | 细纱机（二楼） | FA506S | 270台 | 经纬纺机 | 270台细纱机不含紧密纺及赛络纺配套装置；其中13台不含吹吸风。 |

注：具体质量、数量以现场实际状况为准，以出售主机为主；270台细纱机，其中有165台紧密纺（含68台赛络纺）配套装置不出售，出售铭宏三分厂更换下来的配件，包含在270台细纱机中（配套装置及更换下来配件：详见附表一）；出售设备不带设备以外配电箱、动力柜以及设备之外电线电缆。

4、细纱车间设备清单（第四标段）：

| 车间 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六分厂细纱车间（三楼） | 细纱机（三楼） | FA506S | 270台 | 经纬纺机 |  |

注：具体质量、数量以现场实际状况为准，以出售主机为主；出售设备不带设备以外配电箱、动力柜以及设备之外电线电缆。

5、后纺车间设备清单（第五标段）：

| 车间 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 产地 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六分厂后纺车间及其它辅机 | 自动络筒 | N0.21C | 47台 | 日本村田 | 其中铭宏四分厂4台； 47台自络出售时纱库由9库换为6库。 |  |
|  | 倍捻机 | TDN-120 | 66台 | 浙江泰坦 |  |  |
|  | 并线机 | RF231B | 14台 | 浙江泰坦 |  |  |
|  | 槽筒机 | GA014MD | 4台 | 苏州纺机 |  | 含锭子 |
|  | 皮辊室辅机 | 皮辊加油机4个，磨塑胶皮辊机6个、高精磨皮辊机4台、液压套皮辊机2个，皮辊压圆机2个。 |  |  |  |  |
|  | 二、三楼空调辅机 | 风机40个，滤尘转窗32个，水泵40套，集尘电机32个、喷淋系统20套。 |  |  |  |  |

注：设备具体情况以现场实际状况为准，以出售主机为主，槽筒机出售带锭子；47台自络出售时纱库为6库；铭宏四分厂4台自络需要到铭宏四厂拆除清运；空调室不带变频器；出售设备不带设备以外配电箱、动力柜以及设备之外电线电缆。

6、宏杰、宏儒、铭宏、滨魏工业园清花单机（第六标段）：

| 工业园 | 设备名称 | 数 量 | 分厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏杰、宏儒、铭宏、滨魏工业园 | 清花单机 FA076、FA046 | FA076-133台，FA046-135台。 （详情见：附表二） | 宏杰工业园第四、八、九、十、十一、十二分厂，合计114台。 | 现已拆除244台；带凝棉器111个，带51个自调匀整仪。 |
|  |  |  | 宏儒工业园差别化、二、五、七、十三分厂、再生棉厂，合计90台。 |  |
|  |  |  | 铭宏工业园三、四、六分厂，合计36台。 |  |
|  |  |  | 滨魏工业园第二、十分厂，合计28台。 |  |

注：1、以上设备自行拆除、装卸。2、清花单机质量、数量以现场实际现状为准。

六、咨询电话：

1、宏儒六分厂看设备联系人: 宏儒公司成科长13854341508

2、清花单机看设备联系人: 宏杰公司王科长13561511388；宏儒公司成科长13854341508；邹二三区再生棉李主任13455782555；铭宏公司宋科长15966351707；滨魏公司朱科长13396281280。

3、现场看设备时间安排：2025年2月10日--14日（正月十七日  星期五）。

4、报名咨询电话：0543-4161060

物资供应部招标处

2025年1月21日

附表一：宏儒六分厂二楼细纱车间拆留配件（不出售）： 铭宏三分厂出售配件：

| 序号 | 宏儒六厂二楼细纱车间：165紧密纺（含68台赛络纺）留用配件清单 | 序号 | 铭宏三分厂出售配件 清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压风筒165台车； | 1 | 喇叭口46台车 |
| 2 | 46台车赛络纺喇叭口和耐磨片 | 2 | 罗拉座165台车 |
| 3 | 罗拉座165台车； | 3 | 吸棉管165台车 |
| 4 | 异型齿轮165台车； | 4 | 前罗拉165台车 |
| 5 | 吸棉管165台车； | 5 | 车尾风箱、配电箱165台车 |
| 6 | 异型管165台车； | 6 | 吹吸风165台车 |
| 7 | 吸棉管定位座165台车； | 7 | 粗纱架165台车 |
| 8 | 前罗拉165台车； | 8 | 下销棒165台车 |
| 9 | 车尾风箱、配电箱165台车； | 9 | 叶子板165台车 |
| 10 | 牵引支架165台车； | 10 | 摇架165台车 |
| 11 | 牵引皮辊165台车； | 11 | 张力架165台车 |
| 12 | 前皮辊165台车 | 12 | 钢领165台车 |
| 13 | 车尾顶排风管165台车 | / | / |
| 14 | 吹吸风165台车 | / | / |
| 15 | 粗纱架165台车 | / | / |
| 16 | 下销棒165台车 | / | / |
| 17 | 叶子板165台车 | / | / |
| 18 | 摇架165台车 | / | / |
| 19 | 张力架165台车 | / | / |
| 20 | 钢领165台车 | / | / |
| 21 | 22台车赛络纺吊锭架和导纱杆 | / | / |
| 22 | 22台车赛络纺喇叭和耐磨片。 | / | / |

注：1、宏儒六分厂二楼细纱车间165台紧密纺（含68台赛络纺）配套装置留用配件清单。

2、留用配件安装完毕，出售铭宏三分厂更换倒下来的配件，由认购方到铭宏三分厂清运。

| 附表二：（第六标段）：宏杰、宏儒、铭宏、滨魏工业园清花单机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区 | 分厂 | 清花单机 FA076 | 清花单机 FA046 | 带有凝棉器 （台数) | 带有自调匀整仪 (台数) | 现已拆除 (台) |
| 铭宏 | 三分厂 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
|  | 四分厂 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
|  | 六分厂 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 滨魏一区 | 二分厂 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 滨魏二区 | 十分厂 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 宏杰一区 | 四分厂 | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 |
|  | 九分厂 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 宏杰二区 | 八分厂 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
|  | 十分厂 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 宏杰三区 | 十一分厂环 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
|  | 十一分厂气 | 10 | 10 | 6 | 0 | 20 |
| 宏杰三区 | 十二分厂 | 6 | 8 | 8 | 0 | 14 |
| 宏儒一区 | 差别化分厂 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
|  | 二分厂 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 五分厂 | 10 | 10 | 10 | 9 | 20 |
| 宏儒二区 | 七分厂 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 宏儒三区 | 十三分厂 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 |
| 宏儒三区 | 再生棉厂 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 合计 |  | 133 | 135 | 111 | 51 | 244 |

注：清花单机质量、数量以现场实际现状为准。